TaskFlow

Foco com proposito

DOCUMENTO DE VISAO DO PROJETO

| Versão | 2.1 |
| --- | --- |
| Data | Setembro / 2026 |
| Plataforma | iOS e Android (React Native / Expo) |
| Classificação | Projeto Acadêmico — Complexidade Media |
| Etapa Atual | Desenvolvimento do escopo completo |
| Entrega Final | Segundo semestre de 2026 |

1. Equipe do Projeto

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| Micael Martins | Desenvolvedor |
| Murilo Ribeiro | Desenvolvedor |
| Paulo Henrique | Desenvolvedor |
| Pedro Henrique Borges | Desenvolvedor |
| Pedro Rodrigues Teixeira | Desenvolvedor |
| Vinícius de Oliveira | Desenvolvedor |
| Vinicius Ryosuke Otsuka | Desenvolvedor |

2. Visão Geral

O TaskFlow é um aplicativo móvel de produtividade que combina o gerenciamento de tarefas com a técnica Pomodoro em uma experiência integrada e fluida. O objetivo é eliminar a necessidade de usar dois aplicativos separados, unindo tarefas e foco em uma única interface simples e eficiente.

Os dados são sincronizados entre dispositivos por um backend próprio — a TaskFlow API, em NestJS com PostgreSQL, executada em Docker —, com suporte a modo offline. O app funciona sem internet e sincroniza automaticamente ao reconectar. Cada usuário visualiza apenas os seus próprios dados, garantidos por autenticação OAuth (Google e Apple) com JWT emitido pela API e isolamento por usuário em todos os endpoints.

3. Problema a ser resolvido

O Contexto do Problema - Usa um app para gerenciar tarefas (Todoist, Any.do, TickTick). - Usa outro app para técnica Pomodoro (Forest, Focus To-Do, Be Focused). - Alterna entre os dois constantemente, quebrando o fluxo de foco. - Perde a rastreabilidade de quanto tempo foi gasto em cada tarefa. - Não consegue sincronizar progresso entre dispositivos.

4. Objetivos do Projeto

4.1 Objetivos de Negócio

- Entregar um produto funcional e utilizável no dia a dia que resolva um problema real

- Servir como portfolio técnico demonstrando domínio de React Native com backend

- Validar a stack tecnológica escolhida em um projeto de complexidade média

- Publicar nas lojas (App Store e Google Play) ao final do projeto

4.2 Objetivos de Aprendizado

- Dominar a estrutura de projetos Expo com TypeScript

- Aprender navegação baseada em arquivos com Expo Router

- Implementar persistência híbrida: SQLite local + API própria (NestJS + PostgreSQL)

- Praticar autenticação OAuth (Google e Apple) com emissão de JWT próprio

- Configurar sincronização offline-first com resolução de conflitos

- Configurar notificações nativas com expo-notifications

- Criar visualizações de dados com Victory Native

- Construir e conteinerizar uma API REST com NestJS, Prisma e Docker

- Aplicar Clean Architecture no app e na API (domínio, Use Cases, adaptadores)

5. Público-alvo

| Perfil Principal | Profissionais e estudantes que buscam aumentar a produtividade pessoal |
| --- | --- |
| Faixa Etária | 18 a 40 anos |
| Comportamento | Já utiliza apps de produtividade, mas sente falta de integração entre eles |
| Dispositivos | Smartphones iOS e Android |
| Nível Técnico | Usuário comum — sem necessidade de configurações avançadas |

6. Funcionalidades do Produto

6.1 Autenticação

- Login com Google OAuth, validado pela TaskFlow API (JWT próprio)

- Login com Apple OAuth — obrigatório para publicação na App Store

- Sessão persistente — usuário continua logado ao reabrir o app

- Logout pelo Perfil, com limpeza de dados locais

6.2 CRUD de Tarefas

- Criar tarefa com título, descrição, prioridade, estimativa de Pomodoros e prazo opcional (data e hora)

- Editar todos os campos da tarefa

- Excluir tarefa com confirmação

- Listar tarefas do dia com filtro por status e prioridade

- Separar as tarefas nas seções Hoje e Amanhã conforme o prazo

- Marcar tarefa como concluída ou reabri-la

- Sincronizar com a TaskFlow API ao conectar à internet

6.3 CRUD de Sessões Pomodoro

- Iniciar sessão de foco (25 min) vinculada a uma tarefa

- Pausar e retomar sessão

- Registrar sessão ao concluir (início, fim, duração, tipo)

- Listar histórico de sessões por tarefa

- Cancelar sessão em andamento

- Sincronizar sessões com a TaskFlow API

6.4 Timer Pomodoro

- Countdown de 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa

- Notificação nativa ao fim de cada sessão

- Contador de Pomodoros completados por tarefa

- Funciona em background com timestamp de início salvo

- Adicionar +15 min à sessão em andamento e pular para a próxima fase

- Remover a tarefa vinculada e encerrar o timer

6.5 Histórico e Estatísticas

- Histórico de sessões e tarefas concluídas agrupadas por data

- Total de Pomodoros realizados na semana

- Gráfico de produtividade semanal (Victory Native)

- Resumo diário ao final do dia

6.6 Perfil e Configurações

- Perfil com nome, avatar, Pomodoros do dia, tarefas concluídas e status da sincronização

- Temas claro e escuro

- Exportação de relatórios em PDF

- Configuração da duração do foco e da pausa

- Sons e vibração personalizáveis

6.7 Priorização com IA (Matriz de Eisenhower)

- A IA do TaskFlow sugere um quadrante da Matriz de Eisenhower para cada tarefa pendente: Fazer agora, Agendar, Delegar/Reduzir ou Eliminar

- O usuário decide em cards no estilo Tinder: → aceita, ← rejeita e escolhe outro quadrante, ↑ marca "Fazer agora"

- A IA aprende com as decisões e ajusta as sugestões seguintes

- O resultado aparece em uma matriz 2×2; ao aplicar, as prioridades das tarefas são atualizadas

- Atalho para iniciar um Pomodoro a partir de "Fazer agora"

- Funciona apenas online; a IA é própria do time e será definida na implementação

7. Estrutura de Telas

| Tela | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Login | Continuar com Google ou Apple (sem login por email) | Falta |
| Tarefas de Hoje (Home) | Tarefas de hoje e amanhã, filtros, resumo de foco | Parcial |
| Nova Tarefa | Formulário de criação (prazo, prioridade, tempo estimado) | Parcial |
| Editar Tarefa | Mesmo formulário em modo edição | Falta |
| Timer — Novo Pomodoro | Ajuste de duração e seleção de tarefa | Parcial |
| Timer — Pomodoro atual | Pausar, +15 min, pular, pips, encerrar | Falta |
| Perfil | Conta, estatísticas do dia, sync, configurações e logout | Falta |
| Histórico | Sessões e tarefas concluídas agrupadas por data | Falta |
| Estatísticas | Gráficos de produtividade semanal | Falta |
| Priorização com IA | Cards com sugestão da IA e swipe; matriz de Eisenhower 2×2 | Falta |

8. Stack Tecnologica

8.1 Frontend (Mobile)

| Camada | Tecnologia | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework Mobile | Expo (React Native 0.81) | SDK 54 | Managed workflow com development builds |
| Linguagem | TypeScript | 5.9 | Tipagem estática, compartilhada com o backend |
| Navegação | Expo Router | 6.x | Baseado em arquivos (stack + tabs) |
| Estado Global | Zustand | 5.x | Simples, sem boilerplate excessivo |
| Banco Local | expo-sqlite | 16.x | SQLite nativo, funciona 100% offline |
| Notificações | expo-notifications | 0.32 | Alertas nativos iOS e Android |
| Estilo | StyleSheet + tokens (theme.ts) | — | Tokens do Design System; NativeWind descartado |
| Gráficos | Victory Native | 41.x | Visualizações de dados para RN |

8.2 Backend (TaskFlow API)

| Camada | Tecnologia | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | NestJS (Node.js 20) | 11.x | TypeScript, módulos e injeção de dependência |
| Banco Remoto | PostgreSQL | 16.x | SQL real, espelho do schema local |
| ORM | Prisma | 6.x | Schema tipado e migrations versionadas |
| Autenticação | Passport + JWT | — | JWT próprio após validar Google/Apple |
| Containers | Docker + Docker Compose | — | Ambiente reproduzível (docker compose up) |

9. Arquitetura do Projeto

9.1 Arquiteturas analisadas

Antes de apresentar a arquitetura adotada, é importante entender por que outras opções foram descartadas para este contexto específico.

| Arquitetura | Pontos Fortes | Decisão |
| --- | --- | --- |
| MVC | Simples, amplamente conhecida | O Controller tende a inchar com logica de negócio, banco e navegação misturados — difícil de manter com 7 pessoas |
| MVVM | Ótima para iOS/Android nativos | O Zustand já resolve o problema de estado reativo que o MVVM foi criado para resolver — seria redundante |
| Clean Architecture | A mais robusta e testável | ADOTADA (v2.0) — isola o domínio, permite trocar o Supabase pela API própria sem reescrever regras e testar Use Cases sem framework |
| Flux / Redux | Excelente para estado complexo | Boilerplate excessivo para 2 CRUDs — o Zustand entrega o mesmo resultado com muito menos código |
| Layered (4 camadas) | Simples, adequada ao início do projeto | Usada na v1.0; substituída pela Clean Architecture |

9.2 Arquitetura Adotada — Clean Architecture

O projeto adota Clean Architecture em quatro camadas concêntricas. A regra central: as dependências apontam sempre para dentro. Uma tela chama a store, a store chama um Use Case, e o Use Case usa interfaces de repositório implementadas pela infraestrutura (SQLite, TaskFlow API).

| # | Camada | Responsabilidade | Tecnologias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domínio | Entidades (Task, PomodoroSession, User), value objects (Priority, TaskStatus, DueDate), regras de negócio e interfaces de repositório. Não depende de nada. | TypeScript puro |
| 2 | Aplicação (Use Cases) | Orquestra cada caso de uso (CreateTask, StartPomodoro, SyncData…) usando apenas o domínio e portas (interfaces) injetadas. | TypeScript puro |
| 3 | Adaptadores de Interface | Apresentação (stores Zustand e hooks que chamam Use Cases), repositórios que implementam as portas (SQLite, API), mappers entidade ↔ linha/DTO. | Zustand, expo-sqlite, cliente HTTP |
| 4 | Frameworks e Drivers | Telas Expo Router e componentes React Native; módulos nativos (notificações, SecureStore, rede). No servidor: NestJS, Prisma e PostgreSQL. | Expo Router, React Native, expo-notifications, NestJS |

Regra de dependência (Clean Architecture) As dependências apontam sempre para dentro: Frameworks → Adaptadores → Use Cases → Domínio. Domínio e Use Cases não importam React Native, Expo, SQLite, HTTP, Supabase nem Prisma. Use Cases dependem de interfaces (portas); as implementações são injetadas no composition root (src/main/container.ts). Telas e stores não contêm regra de negócio: apenas exibem estado e chamam Use Cases.

9.3 Estratégia Offline-First

Como funciona a sincronização híbrida - App sempre lê e escreve no SQLite local primeiro (resposta imediata, sem latência) - Toda mutação (criar, editar, excluir) é marcada com sync_status = pending - Ao detectar conexão, a fila envia os dados pendentes à TaskFlow API (/sync/push) e busca as alterações remotas (/sync/pull) - Conflitos resolvidos por last-write-wins usando o campo updated_at - A TaskFlow API filtra todos os dados pelo usuário do JWT, garantindo isolamento total

9.4 Migração para Clean Architecture

A v1.0 adotava Layered Architecture. Na v2.0, com a troca do Supabase por um backend próprio e o escopo completo em uma única entrega, o time adota Clean Architecture no app e na API.

A migração é incremental, por módulo: estrutura de pastas e composition root; fluxo de referência CreateTask ponta a ponta; depois tarefas, pomodoro, autenticação e sincronização. O código antigo é removido à medida que cada módulo migra.

| Estrutura atual | Alvo — Clean Architecture |
| --- | --- |
| Telas importam database/ diretamente | Telas usam stores/hooks, que chamam Use Cases |
| Funções SQL soltas em database/*.ts | Repositórios SQLite que implementam interfaces do domínio |
| Tipos em types/ misturando banco e UI | Entidades de domínio + DTOs + mappers |
| Sem injeção de dependência | Composition root (src/main/container.ts) liga portas às implementações |

Por que Clean Architecture agora - A troca de backend afeta só os adaptadores — regras e telas continuam iguais - Use Cases testáveis com Jest puro, sem emulador, banco ou rede - Módulos independentes permitem que 7 pessoas trabalhem em paralelo com menos conflitos

10. Fluxo Principal do Usuário

| Passo | Ação | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abre o app | Verifica sessão ativa; redireciona para Login ou Home |
| 2 | Autenticação | Login com Google ou Apple; a TaskFlow API valida e emite o JWT |
| 3 | Cria tarefa | Preenche título, prioridade, estimativa de Pomodoros e prazo |
| 4 | Seleciona tarefa | Abre detalhes e botão para iniciar timer de foco |
| 5 | Inicia Pomodoro | Timer de 25 min; sessão registrada localmente |
| 6 | Timer finaliza | Notificação nativa; pausa de 5 min e sugerida |
| 7 | Conclui tarefa | Tarefa marcada como feita; dados na fila de sync |
| 8 | Reconecta | Fila de sync envia os dados pendentes à TaskFlow API |
| 9 | Consulta stats | Gráfico semanal mostra evolução de produtividade |

13. Plano de Entrega

Escopo principal — entrega final (2º semestre de 2026)

Escopo obrigatório Autenticação e Backend - Login com Google e Apple; JWT emitido pela TaskFlow API - Sessão persistente e logout - TaskFlow API (NestJS + PostgreSQL) rodando em Docker CRUD 1 — Tarefas - Criar, editar, excluir, concluir/reabrir e listar tarefas - Prazo, seções Hoje/Amanhã e filtros por status e prioridade - Sincronização offline-first com a API CRUD 2 — Sessões Pomodoro - Iniciar, pausar, +15 min, pular, concluir e encerrar sessões - Timer em background com notificações - Histórico de sessões por tarefa

Qualidade, telas complementares e publicação

Escopo complementar (mesma entrega) - Migração completa do app para Clean Architecture (domínio, Use Cases, repositórios) - Telas de Perfil, Histórico e Estatísticas (Victory Native) - Tema claro e escuro, sons e vibração - Animações de transição entre telas - Testes automatizados: Use Cases (Jest) e API (e2e com Supertest) - Deploy da API em Docker e publicação nas lojas (App Store e Google Play)

14. Cronograma — Entrega Final (proposta)

| Período | Entregável | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Outubro 2026 — sem. 1 | TaskFlow API (NestJS + PostgreSQL) em Docker; autenticação Google/Apple com JWT | A definir |
| Outubro 2026 — sem. 2 | Estrutura Clean Architecture e fluxo de referência (CreateTask); migração da camada de dados; telas Login, Perfil e Editar Tarefa | A definir |
| Novembro 2026 — sem. 1 | Timer completo (Pomodoro atual, background, notificações) | A definir |
| Novembro 2026 — sem. 2 | Sincronização offline-first; Histórico, Estatísticas e Priorização com IA | A definir |
| Dezembro 2026 — sem. 1 | Testes, correções e configurações (tema, sons) | Todos |
| Dezembro 2026 — sem. 2 | Deploy da API e publicação nas lojas | Todos |

15. Critérios de Sucesso

15.1 Funcionalidades

O produto será considerado entregue quando: - O usuário conseguir logar com Google ou Apple e a API emitir o JWT sem erros - O CRUD de tarefas funcionar localmente e sincronizar com a TaskFlow API - O CRUD de sessões Pomodoro registrar corretamente início e fim de cada sessão - O timer funcionar com precisão e a notificação disparar corretamente - Os dados persistirem offline e sincronizarem ao reconectar - O app rodar sem crashes em iOS e Android

15.2 Produto final

- Todas as telas documentadas implementadas e funcionando

- Arquitetura evoluída com Use Cases extraídos

- Testes automatizados cobrindo os principais fluxos

- Publicado na App Store e Google Play

- Documentação técnica completa entregue

- API e banco sobem com docker compose up, com testes e2e passando

16. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizado do React Native | Alta | Começar pelos tutoriais oficiais do Expo; progredir incrementalmente |
| Complexidade do modo offline-first | Alta | Implementar sync simples primeiro; refinar depois |
| Configuracao OAuth Apple (exige conta paga) | Média | Testar Google primeiro; Apple em dispositivo físico |
| Timer impreciso em background (iOS) | Média | Usar expo-notifications como fallback; salvar timestamp de início |
| Conflitos de merge entre membros da equipe | Média | GitFlow com branches por feature; PRs obrigatorios |
| Escopo crescendo além do planejado | Alta | Seguir o escopo da v2.1 rigorosamente; novas ideias só após a entrega |
| Não concluir o escopo completo no prazo | Alta | Priorizar Auth + API + CRUD + Timer; Estatísticas e PDF por último |
| Curva de aprendizado de NestJS e Docker | Média | Começar pelo módulo auth e por um compose mínimo (api + db); pair programming |
| Hospedagem da API em produção | Média | Definir cedo um host com suporte a Docker (VPS, Render, Railway) e fazer deploy contínuo |
| Curva de aprendizado de Clean Architecture | Média | Fluxo de referência CreateTask ponta a ponta antes das demais features; templates de Use Case e repositório |
| IA própria não ficar pronta a tempo | Média | Contrato fixo e stub no backend: app e API avançam sem depender da IA |
| Sugestões ruins da IA frustrarem o usuário | Média | Usuário sempre decide (RN-13); medir a taxa de aceitação das sugestões e ajustar a IA |

TaskFlow  •  Documento de Visão v2.1  •  Setembro 2026  •  Micael, Murilo, Paulo, Pedro B., Pedro T., Vinícius O. e Vinicius R.