TaskFlow

Foco com proposito

DOCUMENTO DE VISAO DO PROJETO

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Marco / 2026 |
| Plataforma | iOS e Android (React Native / Expo) |
| Classificação | Projeto Acadêmico — Complexidade Media |
| Semestre Atual | Março a junho 2026 |
| Previsão de Conclusão | Segundo semestre de 2026 |

1. Equipe do Projeto

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| Micael Martins | Desenvolvedor |
| Murilo Ribeiro | Desenvolvedor |
| Paulo Henrique | Desenvolvedor |
| Pedro Henrique Borges | Desenvolvedor |
| Vinícius de Oliveira | Desenvolvedor |
| Vinicius Ryosuke Otsuka | Desenvolvedor |

2. Visão Geral

O TaskFlow é um aplicativo móvel de produtividade que combina o gerenciamento de tarefas com a técnica Pomodoro em uma experiência integrada e fluida. O objetivo é eliminar a necessidade de usar dois aplicativos separados, unindo tarefas e foco em uma única interface simples e eficiente.

Os dados são sincronizados entre dispositivos via Supabase, com suporte a modo offline. O app funcionará sem internet e sincronizará automaticamente ao reconectar. Cada usuário visualizará apenas os seus próprios dados, garantidos por autenticação OAuth (Google e Apple) e isolamento no banco remoto (Supabase).

3. Problema a ser resolvido

O Contexto do Problema - Usa um app para gerenciar tarefas (Todoist, Any.do, TickTick). - Usa outro app para técnica Pomodoro (Forest, Focus To-Do, Be Focused). - Alterna entre os dois constantemente, quebrando o fluxo de foco. - Perde a rastreabilidade de quanto tempo foi gasto em cada tarefa. - Não consegue sincronizar progresso entre dispositivos.

4. Objetivos do Projeto

4.1 Objetivos de Negócio

- Entregar um produto funcional e utilizável no dia a dia que resolva um problema real

- Servir como portfolio técnico demonstrando domínio de React Native com backend

- Validar a stack tecnológica escolhida em um projeto de complexidade média

- Publicar nas lojas (App Store e Google Play) ao final do projeto

4.2 Objetivos de Aprendizado

- Dominar a estrutura de projetos Expo com TypeScript

- Aprender navegação baseada em arquivos com Expo Router

- Implementar persistência hibrida: SQLite local + Supabase remoto

- Praticar autenticação OAuth (Google e Apple) com Supabase Auth

- Configurar sincronização offline-first com resolução de conflitos

- Configurar notificações nativas com expo-notifications

- Criar visualizações de dados com Victory Native

5. Público-alvo

| Perfil Principal | Profissionais e estudantes que buscam aumentar a produtividade pessoal |
| --- | --- |
| Faixa Etária | 18 a 40 anos |
| Comportamento | Já utiliza apps de produtividade, mas sente falta de integração entre eles |
| Dispositivos | Smartphones iOS e Android |
| Nível Técnico | Usuário comum — sem necessidade de configurações avançadas |

6. Funcionalidades do Produto

6.1 Autenticação (Semestre 1)

- Login com Google OAuth via Supabase

- Login com Apple OAuth via Supabase — obrigatório para publicação na App Store

- Sessão persistente — usuário continua logado ao reabrir o app

- Logout com limpeza de dados locais

6.2 CRUD de Tarefas (Semestre 1)

- Criar tarefa com título, descrição, prioridade e estimativa de Pomodoros

- Editar todos os campos da tarefa

- Excluir tarefa com confirmação

- Listar tarefas do dia com filtro por status e prioridade

- Marcar tarefa como concluída

- Sincronizar com Supabase ao conectar a internet

6.3 CRUD de Sessões Pomodoro (Semestre 1)

- Iniciar sessão de foco (25 min) vinculada a uma tarefa

- Pausar e retomar sessão

- Registrar sessão ao concluir (início, fim, duração, tipo)

- Listar histórico de sessões por tarefa

- Cancelar sessão em andamento

- Sincronizar sessões com Supabase

6.4 Timer Pomodoro (Semestre 1)

- Countdown de 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa

- Notificação nativa ao fim de cada sessão

- Contador de Pomodoros completados por tarefa

- Funciona em background com timestamp de início salvo

6.5 Histórico e Estatísticas (Semestre 2)

- Histórico de tarefas concluídas agrupadas por data

- Total de Pomodoros realizados na semana

- Gráfico de produtividade semanal (Victory Native)

- Resumo diário ao final do dia

6.6 Funcionalidades Futuras (Semestre 2)

- Temas claro e escuro

- Exportação de relatórios em PDF

- Configurações avançadas de duração do Pomodoro

- Sons e vibração personalizáveis

7. Estrutura de Telas

| Tela | Descrição | Semestre |
| --- | --- | --- |
| Home | Lista de tarefas do dia com status e progresso | 1 |
| Login | Autenticação com Google e Apple | 1 |
| Nova Tarefa | Formulário para criar ou editar tarefa | 1 |
| Timer | Countdown Pomodoro vinculado a tarefa ativa | 1 |
| Histórico | Sessões e tarefas concluídas agrupadas por data | 1 |
| Estatisticas | Gráficos de produtividade semanal | 2 |
| Configurações | Ajustar duração do Pomodoro e preferências | 2 |

8. Stack Tecnologica

8.1 Frontend (Mobile)

| Camada | Tecnologia | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework Mobile | Expo (React Native) | SDK 52 | Setup rapido, sem config nativa inicial |
| Linguagem | TypeScript | 5.x | Tipagem estatica, equipe ja conhece |
| Navegação | Expo Router | 3.x | Baseado em arquivos, similar ao Next.js |
| Estado Global | Zustand | 4.x | Simples, sem boilerplate excessivo |
| Banco Local | expo-sqlite | 14.x | SQLite nativo, funciona 100% offline |
| Notificações | expo-notifications | 0.28 | Alertas nativos iOS e Android |
| Estilo | NativeWind | 4.x | Tailwind CSS no React Native |
| Gráficos | Victory Native | 41.x | Visualizações de dados para RN |

8.2 Backend (Supabase)

| Camada | Tecnologia | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação | Supabase Auth | 2.x | OAuth Google e Apple nativo |
| Banco Remoto | PostgreSQL (Supabase) | 15.x | SQL real, RLS por usuario |
| Sync Realtime | Supabase Realtime | 2.x | Sincronização entre dispositivos |
| Storage | Supabase Storage | 2.x | Futuros uploads (fotos de perfil) |
| SDK Client | @supabase/supabase-js | 2.x | Cliente oficial para React Native |

9. Arquitetura do Projeto

9.1 Arquiteturas analisadas

Antes de apresentar a arquitetura adotada, é importante entender por que outras opções foram descartadas para este contexto específico.

| Arquitetura | Pontos Fortes | Por que nao foi adotada |
| --- | --- | --- |
| MVC | Simples, amplamente conhecida | O Controller tende a inchar com logica de negócio, banco e navegação misturados — difícil de manter com 5 pessoas |
| MVVM | Ótima para iOS/Android nativos | O Zustand já resolve o problema de estado reativo que o MVVM foi criado para resolver — seria redundante |
| Clean Architecture | A mais robusta e testável | Exige muito código de infraestrutura antes de qualquer funcionalidade — inviável com prazo semestral e time iniciante em RN |
| Flux / Redux | Excelente para estado complexo | Boilerplate excessivo para 2 CRUDs — o Zustand entrega o mesmo resultado com muito menos código |

9.2 Arquitetura Atual — Layered Architecture (4 Camadas)

O projeto adota arquitetura em 4 camadas bem definidas. A regra central é simples: cada camada só se comunica com a camada imediatamente abaixo dela. Uma tela nunca acessa o banco diretamente, ela fala com a store, que comunica com o hook, que conecta com o banco.

| # | Camada | Responsabilidade | Tecnologias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI (Telas) | Exibir dados e capturar eventos do usuário. Telas só renderizam, não contém logica de negócio | Expo Router, NativeWind, React Native components |
| 2 | Estado Global | Gerenciar o estado reativo compartilhado entre telas. Concentra a lógica de negócio da aplicação | Zustand stores (taskStore, timerStore, authStore) |
| 3 | Dados e Hooks | Persistência local, sincronização remota e queries. Faz a ponte entre o estado e os bancos | expo-sqlite, Supabase SDK, custom hooks |
| 4 | APIs Nativas | Acesso a recursos físicos do dispositivo, abstraídos pelo Expo SDK | expo-notifications, expo-haptics, expo-av |

Princípio 'Fat Store, Thin Screen' As telas são thin (magras) — só exibem dados e disparam eventos. As stores são fat (gordos) — concentram toda a lógica. Por exemplo: a regra 'ao completar um Pomodoro, incrementar o contador da tarefa e gerar o resumo diário' vive no timerStore, nunca dentro de uma tela.

9.3 Estratégia Offline-First

Como funciona a sincronização hibrida - App sempre lê e escreve no SQLite local primeiro (resposta imediata, sem latência) - Toda mutação (criar, editar, excluir) é marcada com status pending_sync - Ao detectar conexão, uma fila de sync sobe os dados pendentes ao Supabase - Conflitos resolvidos por last_write_wins usando o campo updated_at - RLS no Supabase garante isolamento total dos dados por usuário autenticado

9.4 Evolução Planejada para Clean Architecture (Semestre 2)

A Layered Architecture foi escolhida por ser a mais adequada para o prazo e nível de experiência do time neste momento. Porém, conforme o projeto crescer no Semestre 2, com lógica de negócio mais complexa e necessidade de testes automatizados, a arquitetura evoluirá gradualmente em direção a Clean Architecture.

Essa evolução não é uma reescrita, é uma reorganização incremental. As camadas existentes serão preservadas e uma nova camada de Use Cases será extraída entre o Estado Global e os Dados.

| Semestre 1 — Layered | Semestre 2 — Aproximacao Clean |
| --- | --- |
| Logica de negócio vive nos Zustand stores | Logica extraida para Use Cases independentes (ex: CompleteTaskUseCase, StartPomodoroUseCase) |
| Stores acessam diretamente os hooks de banco | Stores consomem Use Cases; Use Cases consomem Repositories |
| Sem interface de repositório formal | Repositories abstraem a fonte de dados (local ou remoto) atras de uma interface |
| Testes manuais e via dispositivo | Use Cases são puros (sem framework) — testados com Jest sem precisar do RN |

Por que essa progressão faz sentido - O time aprende a arquitetura em camadas primeiro — base solida antes de adicionar complexidade - A refatoração para Use Cases e natural: você já tem a lógica centralizada nas stores, basta extrair - Ao publicar nas lojas no Semestre 2, o código estará mais testável e facil de manter para evoluções futuras

10. Fluxo Principal do Usuário

| Passo | Ação | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abre o app | Verifica sessão ativa; redireciona para Login ou Home |
| 2 | Autenticação | Login com Google ou Apple via Supabase OAuth |
| 3 | Cria tarefa | Preenche título, prioridade e estimativa de Pomodoros |
| 4 | Seleciona tarefa | Abre detalhes e botão para iniciar timer de foco |
| 5 | Inicia Pomodoro | Timer de 25 min; sessão registrada localmente |
| 6 | Timer finaliza | Notificação nativa; pausa de 5 min e sugerida |
| 7 | Conclui tarefa | Tarefa marcada como feita; dados na fila de sync |
| 8 | Reconecta | Fila de sync sobe dados pendentes ao Supabase |
| 9 | Consulta stats | Gráfico semanal mostra evolução de produtividade |

13. Plano de Entrega por Semestre

Semestre 1 — Entrega Inicial (Marco a junho 2026)

Escopo obrigatório deste semestre Autenticação - Login com Google OAuth e Apple OAuth via Supabase - Sessão persistente e logout CRUD 1 — Tarefas - Criar, editar, excluir e listar tarefas - Filtrar por status e prioridade - Sincronização com Supabase (modo híbrido) CRUD 2 — Sessões Pomodoro - Iniciar, pausar, concluir e listar sessões - Timer funcional com notificações - Histórico de sessões por tarefa

Semestre 2 — Conclusão do Projeto (2o Semestre 2026)

Escopo planejado para conclusão - Evolução arquitetural para proximidade com Clean Architecture (Use Cases) - Tela de estatísticas com gráficos Victory Native - Tema claro e escuro - Tela de configurações avançadas - Animações de transição entre telas - Testes automatizados dos Use Cases com Jest - Deploy e publicação nas lojas (App Store e Google Play)

14. Cronograma — Semestre 1

| Período | Entregável | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Marco 2026 | Setup do projeto, configuração Supabase, schema SQLite | Todos |
| Abril 2026 — sem. 1 | Autenticação Google e Apple funcionando | A definir |
| Abril 2026 — sem. 2 | CRUD de Tarefas (local + sync Supabase) | A definir |
| Maio 2026 — sem. 1 | CRUD de Sessões Pomodoro + Timer | A definir |
| Maio 2026 — sem. 2 | Notificações + Histórico de sessões | A definir |
| Junho 2026 | Testes, correções, entrega Semestre 1 | Todos |

15. Critérios de Sucesso

15.1 Semestre 1

O produto será considerado entregue quando: - O usuário conseguir criar conta e logar com Google ou Apple sem erros - O CRUD de tarefas funcionar localmente e sincronizar com Supabase - O CRUD de sessões Pomodoro registrar corretamente início e fim de cada sessão - O timer funcionar com precisão e a notificação disparar corretamente - Os dados persistirem offline e sincronizarem ao reconectar - O app rodar sem crashes em iOS e Android

15.2 Produto (Semestre 2)

- Todas as telas documentadas implementadas e funcionando

- Arquitetura evoluída com Use Cases extraídos

- Testes automatizados cobrindo os principais fluxos

- Publicado na App Store e Google Play

- Documentação técnica completa entregue

16. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizado do React Native | Alta | Começar pelos tutoriais oficiais do Expo; progredir incrementalmente |
| Complexidade do modo offline-first | Alta | Implementar sync simples primeiro; refinar depois |
| Configuracao OAuth Apple (exige conta paga) | Média | Testar Google primeiro; Apple em dispositivo físico |
| Timer impreciso em background (iOS) | Média | Usar expo-notifications como fallback; salvar timestamp de início |
| Conflitos de merge entre membros da equipe | Média | GitFlow com branches por feature; PRs obrigatorios |
| Escopo crescendo alem do planejado | Alta | Seguir fases rigorosamente; nao avancar sem concluir a anterior |
| Nao terminar Semestre 1 no prazo | Média | Priorizar CRUD + Auth; simplificar UI se necessario |

TaskFlow  •  Documento de Visao v1.0  •  Marco 2026 •  Micael, Murilo, Paulo, Pedro e Vinícius O.